📅 Passo a Passo do Projeto

- Passo 1: Inscrição Imediata (Até 27/07/2026)

  - Ação: Inscrever a equipe na Landing Page oficial (hackathonunicesumar.com.br).

  - Atenção: As vagas são limitadas às primeiras 300 equipes inscritas, portanto, faça isso o quanto antes. Apenas um integrante deve realizar a inscrição por todos.

- Passo 2: Capacitação e Certificação Qlik (Julho a Agosto)

  - Ação: Todos os 5 membros da equipe devem obrigatoriamente concluir os módulos do núcleo Qlik Sense (cerca de 18 horas de duração).

  - Atenção: Os certificados de conclusão de toda a equipe são uma exigência obrigatória para a submissão final do trabalho. Para buscar os pontos bônus, é recomendado fazer o módulo opcional "Criando o Calendário Principal".

- Passo 3: Coleta e Tratamento de Dados (Agosto)

  - Ação: Baixar os dados no portal de transparência indicado no edital e buscar bases públicas complementares.

  - Atenção: Cruzar os dados financeiros com indicadores socioeconômicos (como IDH, renda, etc.) garante até +5 pontos extras na rubrica de "Análise Avançada".

- Passo 4: Desenvolvimento do Dashboard (Agosto a início de Setembro)

  - Ação: Construir o aplicativo no Qlik Sense.

  - Atenção (Checklist Eliminatório): O dashboard deve conter obrigatoriamente, no mínimo, 1 visualização geográfica por município, 1 análise temporal (timeline) dos repasses e 1 indicador quantitativo (KPI).

- Passo 5: Documentação e Pitch (Primeira quinzena de Setembro)

  - Ação: Elaborar o Documento Descritivo e gravar o Vídeo Pitch.

  - Atenção: O vídeo deve ter a duração máxima e rigorosa de 5 minutos, e o documento deve detalhar a metodologia, achados, conclusões e recomendações.

- Passo 6: Submissão Final (Até 15/09/2026)

  - Ação: Enviar o trabalho final.

  - Atenção: Apenas o líder/representante fará o envio contendo: o link do app Qlik, link do pitch, documento descritivo e os 5 certificados da equipe.

👥 Atribuição de Funções

Como o edital avalia diversos critérios (técnicos, analíticos e de comunicação), dividi as funções de forma que cada membro foque em uma área crucial da pontuação:

1. Mario - Líder da Equipe e Gestor do Projeto

- Funções: Será o responsável oficial por realizar a inscrição da equipe no portal. Você deve gerenciar o cronograma da equipe, garantir que todos terminem os cursos obrigatórios da Qlik a tempo e realizar a submissão final de todos os arquivos e links até o dia 15/09/2026. Ficará responsável por garantir o cumprimento de todo o "Checklist Eliminatório" do edital.

2. Japinha - Desenvolvedor(a) Qlik Sense (Foco Técnico e Visual)

- Funções: Ficará responsável por colocar a "mão na massa" na plataforma Qlik Sense. Deverá garantir a criação de um dashboard claro, legível e que contenha obrigatoriamente as visualizações geográficas, a linha do tempo (timeline) e os KPIs quantitativos.

3. José - Cientista/Analista de Dados (Foco em Profundidade Analítica e Bônus)

- Funções: Responsável por explorar a base de dados do FUNDEC/RS e buscar bases socioeconômicas públicas. O grande objetivo do José é identificar padrões de desigualdade, municípios subatendidos e cruzar os repasses com a vulnerabilidade social das regiões, visando garantir os pontos extras de "Sofisticação Analítica" e "Correlação com vulnerabilidade".

4. Sávio - Redator(a) Técnico(a) (Foco na Documentação)

- Funções: Responsável por redigir o "Documento Descritivo" obrigatório. Deverá estruturar a contextualização do problema, descrever de forma clara a metodologia aplicada pela equipe e redigir as conclusões e recomendações. O trabalho do Edu impactará diretamente as notas de "Clareza da narrativa" e "Consistência metodológica".

5. Edu - Comunicador(a) (Foco no Vídeo Pitch)

- Funções: Responsável pela roteirização, gravação e edição do Vídeo Pitch. Sávio deve garantir que o vídeo explique o problema, a metodologia, os insights e apresente a solução. Ele deve ser rigoroso com a edição para garantir que o vídeo não ultrapasse, em nenhuma hipótese, o limite máximo de 5 minutos, pois trechos adicionais serão desconsiderados.

Para conquistar o 1º lugar e o prêmio de R$ 7.000,00, a estratégia deve ser inteiramente baseada na rubrica de avaliação e nos critérios de desempate do edital. Aqui está o plano de ação otimizado para levar a sua equipe à vitória:

Fase 1: Preparação e Vantagem Competitiva (Imediato)

- Garanta os Requisitos Eliminatórios: Além da inscrição rápida, garanta que todos concluam as cerca de 18h do núcleo obrigatório da Qlik. Sem os 5 certificados, a equipe inteira é desclassificada.

- Desbloqueie o Diferencial Técnico: O edital recomenda fortemente o módulo "Criando o Calendário Principal" para análises temporais avançadas. Faça com que a equipe conclua esse módulo para disputar os pontos extras.

Fase 2: Arquitetura de Dados e Busca pelos 5 Pontos Bônus (Agosto)

- Enriqueça a Base Principal: Os dados do FUNDEC/RS sozinhos não vencem o hackathon. A rubrica reserva 2 pontos bônus especificamente para quem cruzar os repasses com indicadores socioeconômicos (como IDH e renda) para provar se os mais vulneráveis foram priorizados. O José deve focar em integrar bases do IBGE ou CADÚNICO.

- Tratamento Impecável: Aplique a mesma lógica rigorosa de estruturação de dados utilizada na criação de planilhas mestres e sistemas de rastreamento operacionais para limpar e cruzar essas múltiplas fontes públicas antes de levá-las ao Qlik Sense. Uma base bem estruturada é o que permitirá encontrar distorções ocultas.

Fase 3: Construção do Dashboard Focado na Avaliação (Agosto - Setembro)

- Cumpra o Checklist: O Japinha deve inserir imediatamente os três itens obrigatórios: 1 mapa geográfico, 1 timeline de repasses e 1 KPI.

- Evite a "Poluição Visual": O edital penaliza explicitamente o "excesso de visualizações sem interpretação analítica" e dashboards poluídos. A interface final deve ser tão intuitiva e focada na experiência do usuário quanto um aplicativo operacional bem projetado.

- Foque na "Profundidade Analítica" (Peso 20%): Este é o critério de maior peso e o primeiro critério de desempate. O dashboard não deve apenas mostrar onde o dinheiro foi, mas responder às perguntas do problema norteador: Houve municípios atingidos que ficaram de fora? A velocidade do repasse foi desigual?

Fase 4: Empacotamento e Narrativa (Início de Setembro)

- O Documento Descritivo Estratégico (Sávio): O documento deve ter uma seção clara de "Consistência Metodológica" (vale 10% da nota) justificando as comparações realizadas. Se utilizarem qualquer Inteligência Artificial no processo, isso deve ser obrigatoriamente declarado aqui, detalhando a validação humana, para evitar desclassificação.

- O Pitch Implacável (Edu): O vídeo vale 10% da nota. Os jurados assistirão a dezenas de vídeos. O roteiro deve focar menos em mostrar botões do sistema e mais em "storytelling orientado por evidências" e recomendações para políticas públicas (que valem 15% da nota). O cronômetro não pode passar de 4 minutos e 59 segundos.

Fase 5: Revisão Final do Líder (Até 14/09)

- Auditoria: Antes de enviar o formulário no dia 15/09, você deve revisar o projeto como um avaliador, conferindo se os links estão públicos, se os 5 certificados estão anexados e se as conclusões apresentadas têm sustentação matemática nos dados (um critério que zera pontos se não for cumprido).